|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2021 年度） |
| 项目名称 |  新建区“互联网+不动产登记”项目 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 190 | 190 | 114 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 190 | 190 | 114 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 指标1：资料收集数量 | 10 |  |  | 9 | 及时更新数据 |
| 指标2：人员投入数量 | 5 |  |  | 4 | 加大人员投入 |
| 指标3：媒体宣传 | 5 |  |  | 5 |  |
| 质量指标（15分） | 指标1：资料收集完整 | 5 |  |  | 5 |  |
| 指标2：人员培训 | 5 |  |  | 4 | 增加培训次数 |
| 指标3：媒体宣传 | 5 |  |  | 5 |  |
| 时效指标（5分） | 指标1：工作完成情况 | 5 |  |  | 4.5 | 存量数据运维 |
| 成本指标（10分） | 指标1：投入可控性 | 10 |  |  | 9 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（10分） | 指标1：直接或间接经济效益 | 10 |  |  | 9.5 | 更新完善数据成果 |
| 社会效益指标（10分） | 指标1：直接或间接社会效益 | 10 |  |  | 8 | 及时更新数据 |
| 可持续影响指标（10分） | 指标1：可持续影响 | 10 |  |  | 9 | 及时更新数据 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度调查 | 10 |  |  | 9 | 更新维护数据 |
|  总分  | 100 |  |  | 91 |  |