南昌市公安局新建分局2020年“雪亮工程”建设项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》等文件精神，强化预算管理责任，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，南昌市公安局新建分局（以下简称“新建公安分局”）对2020年“雪亮工程”建设项目组织了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1、项目背景

推动“雪亮工程”建设工作是事关国家安全、政治安全、维护社会稳定、打击违法犯罪、保障服务民生的重要举措和抓手,是构建社会治安防控体系建设和市域社会治理现代化的重要基石。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，始终坚持以公共安全视频图像数据应用建设为核心，深入实施创新驱动发展战略，全面加强以“雪亮工程”为核心的城市公共安全视频监控的建设联网应用，不断提升公共安全管理水平和能力；全面深化“雪亮工程”一体化布局、整合社会视频资源，加强科学规划和统一标准、避免信息孤岛和资源浪费、实现互联互通和资源共享，充分发挥视频监控在立体化社会治安与公共安全防控体系建设的支撑作用。结合新建区公共安全视频监控系统建设联网应用工作示范城市建设的需要，加快推进2020年度“雪亮工程”建设。

2、主要内容及实施情况

新建公安分局2020年“雪亮工程”建设项目经费主要建设内容为完成新建区范围内1000个高清摄像机的建设以及完成与南昌市公安局系统对接。2020年4月22日，新建公安分局与中国移动通信有限公司南昌分公司签订服务采购合同，服务期4年，“雪亮工程”高清监控点以点位数为计算单位，服务费含税628元/月/点、税率6%(其中专线费用为122元/月/20M/点，集成服务费用为359元/月/点，云平台服务费用147元/月点)。按1000个监控点计算，4年服务期合同总金额含税3014.4 万元。

3、资金投入和使用情况支出

新建公安分局2020年“雪亮工程”建设项目预算4000万元，实际到位4000万元，资金到位率100%；根据项目支出明细账，截至2020年12月31日，项目累计支出3656.18万元，预算执行率91.4%。

- （二）项目绩效目标

1、总体目标

围绕“平安”、“智慧”建设，按照政府领导、综治牵头、公安负责、部门协同、社会参与的总体要求，紧紧围绕“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，采用“政府购买服务、建设公开招标、公安管理使用、资源多方共享”的建设模式，坚持统一规划、统一标准、统一建设、统一管理、统一平台和综合应用、统筹管理、资源共享的原则，抓好“建、联、汇、传、储、管、用”七个关键字建设内容，打造具有新建特色的“雪亮工程”。

2、阶段性目标

完成2019年“雪亮工程”服务采购，完成新建区范围内1000个高清摄像机的建设以及完成与南昌市公安局系统对接。到2020年底全面建成与经济社会发展和公共安全需要相适应的公共安全视频监控系统。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

（1）根据新建区绩效评价文件要求，对本项目产出、效益、可持续性等进行客观、公正的评价。

（2）总结项目实施过程中的经验，及时发现项目建设过程中存在的问题，进一步加强本项目的民主监督和管理，为可持续性发展提供建设性意见。

（3）促使新建公安分局进一步建立财政方面的管理措施和管理机制，建立健全绩效评价考核机制，加强项目管理，提高预算绩效管理水平。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象为新建公安分局“雪亮工程”建设项目，评价年度为2020年度，评价对象涉及新建公安分局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

（1）规范性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）系统性原则。本次绩效评价针对新建公安分局“雪亮工程”建设项目投入及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映投入和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

本项目评价指标包括决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响、满意度12个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性等23个三级指标。

3、评价方法和标准

本次绩效评价主要采用比较分析法，将年度实施情况与年初预算或预期目标进行比较，通过资料分析、现场核验、满意度调查等开展绩效评价。项目产出指标及目标值主要以预算数据为准，完成值以核查的实施内容及完成情况为依据等，采用定量与定性相结合的方式评价。

（三）绩效评价工作过程

根据新建区财政局绩效评价文件要求，分局成立由区政府副区长、分局党委书记、局长宗晓武同志任组长，分局党委副书记、政委周长华同志任常务副组长，其它党委成员任副组长，指挥中心、办公室、警保室、治安、刑侦、交警、特警、合成作战大队、督察、技侦、网安、法制、出入境、缉毒、反恐大队主要负责同志为成员的公共安全视频监控建设联网应用工作领导小组。参考新建区财政局制定的绩效评价指标体系框架，根据项目当年的绩效目标，构建了较为完善的项目支出绩效自评表，围绕各项绩效指标的年度目标值，工作小组认真核查相关资料，逐项严格评分，认真完成项目绩效自评报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映2020年度新建区“雪亮工程”建设项目实施的实际绩效。

四、综合评价情况及评价结论

通过综合分析，项目绩效评价综合得分93.07分，绩效评价等级为“优”。（详见附件1）

五、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 1、项目立项（5分）：本项目由南昌市公安局下达具体实施方案，由新建区自建；项目资金由区财政根据年初预算安排下达，项目实施内容符合新建区公安分区重点工作任务及部门职责，项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分5分。

- 2、绩效目标（5分）：项目绩效目标是预算绩效管理的基础，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，新建公安分局制定了项目年初绩效目标，对项目工作安排及效益效果等方面提出具体要求，项目量化细化到具体工作内容。该项指标得分5分。

- 3、资金投入（8分）：新建区公安分区根据当年建设任务及往年监控探头租赁费用标准，通过年初部门预算方式下达当年预算4000万元，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算编制科学、资金分配合理。该项指标得分8分。

- （二）项目过程情况

- 1、资金管理（16分）：

- （1）资金到位率（5分）：新建公安分局2020年“雪亮工程”建设项目当年预算安排4000万元，实际到位4000万元，当年预算资金到位率100%。该项指标得分5分。

（2）预算执行率（5分）：全年支出3656.18万元，预算执行率=3656.18/4000*100%=91.4%，根据执行率该项指标得分4.57分。

- （3）资金使用合规性（6分）：经抽查部分项目资金使用情况，用于新建区范围 1000个高清监控点的租赁服务费，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用安全。该项指标得分6分。

- 2、组织实施（6分）：新建公安分局制定并印发了《新建公安分局2020年“雪亮工程”建设实施方案》；同时，分局成立由区政府副区长、分局党委书记、局长宗晓武同志任组长，分局党委副书记、政委周长华同志任常务副组长，其它党委成员任副组长，指挥中心、办公室、警保室、治安、刑侦、交警、特警、合成作战大队、督察、技侦、网安、法制、出入境、缉毒、反恐大队主要负责同志为成员的公共安全视频监控建设联网应用工作领导小组。领导小组下设办公室，简称“视频办”，设在指挥中心，由分局党委委员、副局长谭永强兼任办公室主任，指挥中心指挥长胡绍赣、督察大队副大队长杜仁凰任副主任，具体负责我局2020年度“雪亮工程”建设工作的组织、联络、协调工作，切实加强2020年“雪亮工程”建设工作的组织领导，确保工作取得成效。项目组织实施规范，人员分工明确，该项指标得分6分。

- 项目产出情况

- 1、产出数量（5分）：新建公安分局2020年“雪亮工程”建设项目建设了1000个高清探头，于2020年10月建设完成并投入使用。合同于2020年4月22日与中国移动通信有限公司南昌分公司签订服务采购合同，合同期4年。该项指标得分5分。

- 2、产出质量（10分）：根据验收单，新建辖区内1000个高清探头已按照预期目标安装完毕，支持人脸人体车辆同时抓拍，实现对人员、车辆结构化关联属性特征信息提取。分辨率是否支持 4K 高清输出，达到最高分辨率及帧率可达 4096×2160@25fps（800 万）以上，符合相关要求；根据采购合同，监控探头在线率需达到90%以上，但部分月份未达到90%，如2019年10-12月由移动公司承建的，一期故障率为16.38%；2020年7-9月由移动公司承建的，一期故障率为18.64%、二期故障率12.29%，均超过了10%。该项指标扣1.5分，得分8.5分。

- 3、产出时效（10分）：根据验收单新建区项目的1000个高清探头于2020年10月建设完成并投入使用;监控探头租赁费每季度支付一次，按监控探头90%在线率由新建区公安分局每季度初进行预付，下季度初按照公安提供的监控探头实际在线率进行核算，多退少补，同时预付当季的监控探头租赁费，经抽查部分支出凭据，相关费用基本在季度第二个月支付，如2019年10-12月费用在2月下旬支付，2020年7-9月费用在12月中旬支付，稍有推迟，但不影响总体资金支付。该项指标扣1分，得分9分。

- 4、产出成本（10分）：按照合同要求及预算标准，2019年一期探头租赁成本为850元/个/月、新建高清监控点位成本628元/个/月。根据费用结算单，核减故障金后均低于850元/个/月、628元/个/月，成本符合要求。该项指标得分10分。

- （四）项目效益情况

- 1、社会效益（10分）：“雪亮工程”纵向贯穿于社会防控巡逻防控网、治安卡点堵控网、单位内部防控网社会治安防控体系，天网监控立体化、全方位、多层次、全天候的治安防控，充分发挥了视频监控在立体化社会治安与公共安全防控体系建设的支撑作用；利用视频监控实时图像传输功能，对群众反映的各类民生问题迅速确认并处理，极大挤压各类违法犯罪空间，大大提高了发现现行犯罪几率和发案后破案、缉捕能力，提高辖区内社会群众安全感。但由于基层专业图像监控员队伍相对薄弱等因素，制约了天网的实战应用水平，该项指标酌情扣2分，得分8分。

- 2、可持续影响（10分）：天网视频数据在交通安全、交通畅通、交通指挥和交通服务等方面的应用促进了新建区智慧交通管理能力的提高，基本实现了交通可视化智慧调度、基于地理信息系统的动态管控和交通秩序的实时保障；同时，“雪亮工程”为综治、司法、武警、消防、城管、交通、气象、环保等部门提供视频共享服务，以视频数据为基础，以公共服务为需求，全面开发城市管理的智能化应用，有效提升了公共安全管理水平和能力，积累了可复制性、可推广性经验。该项指标酌情扣2分，得分8分。

3、服务对象满意度（5分）：为了解社会公众对项目实施总体满意度，本次发放问卷20份，满意度达到93%，社会公众总体满意度高。该项指标得分5分。

六、存在的问题及原因分析

（一）探头监控在线率有待提升

部分月份探头在线率未达到90%，如2019年10-12月由移动公司承建的，一期故障率为16.38%；2020年7-9月由移动公司承建的，一期故障率为18.64%、二期故障率12.29%，均超过了10%。

（二）相关费用未及时支付

合同约定，监控探头租赁费每季度支付一次，按监控探头90%在线率由新建区公安分局每季度初进行预付，下季度初按照市公安提供的监控探头实际在线率进行核算，多退少补，同时预付当季的监控探头租赁费，新建区公安分局支付费用时略有延迟，如2019年10-12月费用在2月下旬支付，2020年7-9月费用在12月中旬支付。

七、有关建议

（一）进一步加强项目管理

一方面，加强与项目服务单位的协调，督促项目建设单位加大对监控点位的管理，定期对监控点位探头进行检查，对确需更换的监控探头及时更换；另一方面，加大对超故障率的费用核减标准，将故障率与预算额度直接挂钩。

（二）认真履行合同约定，按时支付相关费用

规范双方履约行为，严格按合同约定的，监控探头租赁费每季度支付一次，按监控探头90%在线率由新建区公安分局每季度初进行预付，下季度初按照市公安提供的监控探头实际在线率进行核算，多退少补，同时预付当季的监控探头租赁费。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：新建公安分局2020年“雪亮工程”建设项目绩效评价指标体系及评分表